Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения в 2017 году Государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» в части использования средств областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт учреждений культуры (на выборочной основе)»

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ исполнения в 2017 году Государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» в части использования средств областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт учреждений культуры (на выборочной основе)».

Основание для проведения: пункт 21 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2018 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 47.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Проведение анализа результатов исполнения в 2017 году Государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» в части использования средств областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт учреждений культуры.

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия, выявленные нарушения.

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта на объектах культуры городских поселений Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2017 году осуществлялась в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №404.

Комитетом по культуре Ленинградской области на выполнение ремонтных работ на 19 объектах культуры городских поселений было заключено 16 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области на общую сумму 85 000,0 тыс. руб.

В нарушение порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов культуры, утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №237 (далее - порядок, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №237), а также условий соглашений о предоставлении субсидии комитетом по культуре Ленинградской области предоставлены средства субсидий из областного бюджета двум муниципальным образованиям.

В ходе проведения контрольных осмотров, инструментальных обмеров и анализа первичных документов на 3-х объектах культуры установлено следующее.

В нарушение ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) и условий муниципальных контрактов осуществлена приемка и оплата работ, не соответствующих условиям контрактов, за счет приемки фактически не выполненных на объекте работ на общую сумму 3 954,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 1 977,4 тыс. руб., средств местных бюджетов – 1977,4 тыс. руб.

По одному из трех проверенных объектов, согласно письму администрации муниципального образования от 30.07.2018 №1101/01-06, подрядчиком в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия в бюджет муниципального образования были возвращены денежные средства в сумме 1 724,5 тыс. руб. Администрацией муниципального образования средства областного бюджета в сумме 862,2 тыс. руб. (средства субсидий 2017 года в размере 50% от общего объёма финансирования мероприятия по капитальному ремонту) направлены на счёт комитета по культуре Ленинградской области.

Установлены случаи необоснованного изменения существенных условий муниципальных контрактов - в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.

В нарушение требований ч.ч. 1 и 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 2 и 3 Положения о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468, строительный контроль администрациями муниципальных образований надлежащим образом не осуществлялся.

В отдельных случаях в нарушение ч. 12.2 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ капитальный ремонт объектов культуры осуществлялся на основании технического задания, а разработка отдельных разделов проектной документации не выполнялась. В нарушение п.п. 7 и 9 порядка, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №237, комитетом по культуре Ленинградской области принята заявка администрации муниципального образования на участие в мероприятиях по капитальному ремонту объектов культуры при отсутствии достоверного положительного заключения о проверке сметной документации на капитальный ремонт; проверка документации, приложенной к заявке, на предмет ее достоверности не проводилась.

В нарушение п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ комитетом по культуре Ленинградской области – главным распорядителем бюджетных средств в отношении 3-х проверенных объектов бюджетные полномочия по обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий условий, целей и порядка их предоставления надлежащим образом не осуществлялись.

Согласно отчётам об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области, общий объём выполненных подрядчиками, принятых и оплаченных муниципальными заказчиками работ составил 145 359,56 тыс. руб., фактически перечислено подрядным организациям 145 238,55 тыс. руб. (121,01 тыс. руб. – сумма штрафных санкций, применённых к подрядчику по одному объекту капитального ремонта).

В результате выполнения работ по заключённым муниципальным контрактам завершены мероприятия по капитальному ремонту на 17-ти из 19-ти запланированных объектах культуры городских поселений Ленинградской области.

Предложения и рекомендации по результатам экспертно-аналитического мероприятия.

1. Комитету по культуре Ленинградской области:

1.1. Обеспечить предоставление и использование субсидий из областного бюджета Ленинградской области на проведение работ по капитальному ремонту объектов культуры городских поселений Ленинградской области, а также ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в соответствии с порядком, определённым законодательством Ленинградской области, законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и действующим законодательством о градостроительной деятельности на территории Российской Федерации;

1.2. Усилить контроль за порядком формирования перечня объектов капитального ремонта объектов культуры на очередной финансовый год, в том числе в части проверки предоставляемых вместе с заявкой на проведение капитального ремонта документов (заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта культуры, выписка из муниципальной программы в части мероприятий, осуществляемых в указанном в заявке периоде, с указанием объемов, источников их финансирования и иных документов);

1.3. Усилить контроль за выполнением условий, определённых соглашениями о предоставлении субсидий;

1.4. Обеспечить соблюдение государственных интересов Ленинградской области в части возврата в областной бюджет Ленинградской области средств субсидий, использованных муниципальными образованиями с нарушением действующего законодательства.

2. Руководителям администраций муниципальных образований Ленинградской области:

2.1. Обеспечить соблюдение интересов муниципальных образований в части взыскания в бюджет муниципальных образований денежных средств, перечисленных подрядчикам за фактически не выполненные работы, а также штрафов (неустойки) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов;

2.2. Осуществлять строительный контроль со стороны заказчика в соответствии с требованиями ч.ч. 1 и 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, а также п.п. 2 и 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».