Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ исполнения в 2017 году Государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» в части использования средств областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт учреждений здравоохранения (на выборочной основе)»

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ исполнения в 2017 году Государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» в части использования средств областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт учреждений здравоохранения (на выборочной основе)».

Основание для проведения: пункт 20 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2018 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 47.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проведение анализа результатов исполнения в 2017 году Государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» в части использования средств областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт учреждений здравоохранения.

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия, выявленные нарушения.

Мероприятия по проведению капитального ремонта в государственных учреждениях здравоохранения Ленинградской области в 2017 году осуществлялись в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №405.

В 2017 году на выполнение работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения Ленинградской области в рамках заключенных соглашений с 22-мя государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Ленинградской области и одним государственным автономным учреждением здравоохранения Ленинградской области было перечислено 614 985,68 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2018 использовано средств на общую сумму 521 474,05 тыс. руб. (85% от плана).

За счёт подтвержденных остатков средств субсидий 2017 года числятся выполненными работы на 16-ти объектах учреждений здравоохранения, продолжаются работы на 4-ех объектах.

По 6-ти объектам соглашения о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидии на иные цели были заключены в 2017 году с нарушением Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели, утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2016 №522, порядка рассмотрения заявок на проведение капитальных ремонтов и приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости, государственных организаций, подведомственных комитету по здравоохранению Ленинградской области, утверждённого распоряжением комитета по здравоохранению Ленинградской области от 24.05.2016 №144-о.

Установлены нарушения требований части 1 статьи 95, части 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в части заключения государственного контракта без надлежащего обеспечения его исполнения, изменения существенных условий заключенных контрактов, а именно, сроков действия контрактов, порядка расчетов между сторонами.

По результатам проведения контрольного осмотра, инструментального обмера и анализа первичных документов на объекте ремонта установлены нарушения статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий государственного контракта в части приемки фактически не выполненных на объекте работ на общую сумму 2 978,98 тыс. руб.

В нарушение требований чч. 1 и 2 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, пп. 2 и 3 Положения о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468, строительный контроль государственным заказчиком надлежащим образом не осуществлен, в связи с чем расходы, произведенные государственным учреждением в 2017 году на осуществление технического надзора за ходом производства работ в сумме 99,34 тыс. руб., являются неэффективными расходами средств областного бюджета Ленинградской области.

В нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии, комитетом по здравоохранению была предоставлена субсидия на финансирование работ без наличия проектно-сметной документации.

В соответствии с распоряжением комитета по здравоохранению Ленинградской области от 21.12.2016 №329/1-0 «О предоставлении субсидий на иные цели в 2017 году на проведение капитальных ремонтов и приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости, государственным организациям, подведомственным Комитету по здравоохранению Ленинградской области», в 2017 году на выполнение работ по проведению капитального ремонта на 17-ти объектах 6-ти государственных казённых учреждений здравоохранения Ленинградской области были предусмотрены средства в общей сумме 69 816,0 тыс. руб., распределены средства (с учетом экономии по результатам проведения конкурсных процедур) в сумме 62 055,5 тыс. руб. Согласно представленным документам, числятся выполненными работы по капитальному ремонту на общую сумму 62 055,5 тыс. руб.

Предложения и рекомендации по результатам экспертно-аналитического мероприятия.

1. Комитету по здравоохранению Ленинградской области:

1.1. Обеспечить предоставление и использование субсидий из областного бюджета Ленинградской области на проведение работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения в соответствии с порядком, определённым законодательством Ленинградской области, законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и действующим законодательством о градостроительной деятельности на территории Российской Федерации;

1.2. Усилить контроль за порядком формирования перечня объектов капитального ремонта объектов здравоохранения на очередной финансовый год, в том числе в части проверки предоставляемых вместе с заявкой на проведение капитального ремонта документов (заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, заключения государственной экспертизы проектной документации и иной документации);

1.3. Усилить контроль за выполнением условий, определённых соглашениями о предоставлении субсидий;

1.4. Обеспечить проведение ведомственного контроля в отношении подведомственных заказчиков в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 №574 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области»;

1.5. Обеспечить соблюдение государственных интересов Ленинградской области в части возврата в областной бюджет Ленинградской области средств субсидий, использованных учреждением здравоохранения с нарушением действующего законодательства, в общей сумме 2,98 млн. руб.

2. Государственным бюджетным, автономным и казённым учреждениям здравоохранения Ленинградской области:

2.1. Осуществлять строительный контроль со стороны заказчика в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, а также пунктов 2 и 3 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

2.2. Принять меры по недопущению фактов нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, обеспечить полноту и своевременность размещения информации (документов) на официальном сайте единой информационной системы (zakupki.gov.ru) в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ.

2.3. Не допускать случаев неэффективного расходования средств областного бюджета Ленинградской области.

Согласовано:

Аудитор Контрольно-счетной

палаты Ленинградской области                                                        С.В. Гнилицкий