Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ результатов мониторинга реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» за 2017 год (на выборочной основе), в том числе расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Станция Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично» на участке км 134+560 – км 146+366 Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ результатов мониторинга реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» за 2017 год (на выборочной основе), в том числе расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Станция Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично» на участке км 134+560 – км 146+366 Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Основание для проведения: пункт 9 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2018 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 47.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проведение анализа результатов реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» за 2017 год (на выборочной основе), в том числе расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Станция Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично» на участке км 134+560 – км 146+366 Подпорожского муниципального района Ленинградской области.

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия.

Фактическое финансирование государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (далее – Программа) за счет всех источников финансирования в 2017 году составило 8 903 254,1 тыс. руб. (93,8% от запланированного объема).

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась на основе трех подпрограмм: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»; «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»; «Повышение безопасности дорожного движения».

После капитального ремонта за период с 2012 по 2017 годы в Ленинградской области введено в эксплуатацию 87,82 км участков региональных автомобильных дорог и 47,3 пог. м искусственных сооружений на них.

После ремонта и ремонтно-восстановительных работ за 6 лет введено в эксплуатацию 1 849,1 км автомобильных дорог и 550,1 пог. м искусственных сооружений на них.

По результатам анализа показателей (индикаторов) оценки эффективности Программы установлено следующее.

Плановое значение показателей по вводу в эксплуатацию дорог местного значения (4,6 км автодорог и 77,0 пог. м искусственных сооружений) в 2017 году не достигнуто. Введено 2,5 км (после реконструкции). Достижение показателя по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции на уровне 51,5%/100% (3,5 км/191,8 пог. м) обеспечено за счет корректировки (уменьшения) плановых значений показателей в конце 2017 года.

Не соблюдены требования постановления Правительства Ленинградской области от 09.11.2012 №343 «Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области» в части обеспечения в 2017 году норматива по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на уровне 50%.

В 2017 году более трети всех расходов на региональные объекты дорожного хозяйства составляли расходы на их содержание. Увеличение доли работ по содержанию региональных автомобильных дорог с 14,6% (2013 год) до 34,9% (2017 год) в общем объеме плановых расходов на развитие и поддержание региональных объектов свидетельствует о том, что с каждым годом в большей степени расходуется средств на содержание за счет сокращения других видов работ.

Уровень выполнения работ по содержанию автомобильных дорог сохранялся стабильно высоким на протяжении всех рассматриваемых лет (от 90,8% (2014 год) до 99,7% (2017 год)) и являлся самым высоким из всех мероприятий  Программы в целом.

В целом относительно 2016 года наблюдается сокращение аварийности на автомобильных дорогах Ленинградской области. Учитывая, что ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» направлена в основном (92%) на развитие и поддержание региональной дорожной сети, в целях повышения объективности показателей (индикаторов) эффективности Программы, целесообразно вести расчеты значений показателей с применением статистических данных по ДТП с пострадавшими с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния проезжей части (НДУ), произошедших только на региональных автомобильных дорогах общего пользования.

Ситуация с аварийностью на региональных автомобильных дорогах в 2017 году относительно 2015 года улучшилась. Показатель по количеству ДТП с сопутствующими недостатками транспортно-эксплуатационного состояния проезжей части (НДУ) в 2017 году по отношению к уровню 2015 года снизился в 1,6 раза. За три года (2015 – 2017) доля погибших в ДТП с НДУ сократилась с 66,7% до 49,1%.

Анализ показателей (индикаторов) Программы показал, что расчеты ряда из них за 2017 год произведены некорректно, в целях повышения объективности показателей методика их расчета требует уточнений и корректировки. В целях повышения объективности оценки эффективности, отдельные мероприятия, направленные на достижение единой (одной) цели, должны быть сформированы в рамках одной государственной программы.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлен ряд нарушений Федерального закона 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По итогам анализа государственных контрактов на строительство и реконструкцию региональных объектов отмечены неоднократные изменения расчетов стоимости работ, в том числе без изменения цены контрактов. Одной из основных причин сложившейся ситуации является необходимость существенной корректировки проектных решений и, соответственно, повторное прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Предложения и рекомендации по результатам экспертно-аналитического мероприятия.

1. Правительству Ленинградской области:

1.1. Провести анализ показателей (индикаторов) ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и входящих в ее состав подпрограмм. Показатели, которые не отражают динамику изменений на региональных автомобильных дорогах общего пользования и не связаны с финансированием конкретных мероприятий Программы (подпрограмм) подлежат исключению;

1.2. Рассмотреть вопрос о внесении в ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» изменений в части включения в нее показателя (индикатора) эффективности использования средств областного бюджета, определяемого исходя из зависимости изменения показателей финансово-хозяйственной деятельности областных государственных предприятий ДРСУ и ДРЭУ – получателей дорожной техники, приобретаемой за счет средств областного бюджета, от размеров средств областного бюджета, направляемых на ее приобретение (количества приобретаемой дорожной техники).

2. Комитету финансов Ленинградской области и комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области:

2.1. Принять меры по обеспечению выполнения требований постановления Правительства Ленинградской области от 09.11.2012 №343 «Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области».

3. Комитету по связи и информатизации Ленинградской области и комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области:

3.1. В целях приведения в соответствие между собой целей и задач подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» и в целях повышения объективности оценки ее эффективности, рассмотреть вопрос о целесообразности включения в указанную подпрограмму мероприятий, направленных на приобретение и содержание системы автоматической фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения РФ, реализация которых на сегодняшний день осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности в Ленинградской области» ГП ЛО «Информационное общество в Ленинградской области».

4. Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области:

4.1. Установить персональную ответственность за достоверность расчетов показателей (индикаторов) ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»;

4.2. Принять меры, в том числе в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок, по недопущению:

- изменений существенных условий государственных контрактов, в том числе путем увеличения сроков завершения работ;

- заключений государственных контрактов до момента предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения его исполнения;

4.3. Принять меры, в том числе в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок, по обеспечению претензионной работы с подрядчиками строго в соответствии с условиями государственных контрактов. Применять практику использования механизма бесспорного взыскания штрафов, неустоек и пени в случае нарушения условий контрактов со стороны подрядчиков из обеспечения исполнения контрактов;

4.4. Принять меры по своевременному и полному использованию средств федерального бюджета, выделяемых бюджету Ленинградской области на объекты дорожного хозяйства регионального значения;

4.5. Осуществлять обоснованное и достоверное планирование работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту участков региональных автомобильных дорог общего пользования;

4.6. Обеспечить осуществление строительного контроля со стороны заказчика в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, а также пунктов 2 и 3 «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468;

4.7. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области предоставлять в соответствии с Порядком их предоставления и расходования, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014 №72.

Заключение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия от 28.08.2018 направлено в адрес Губернатора Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской области, Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.