Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг использования бюджетных средств, выделенных на проектирование, строительство и реконструкцию объектов адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств областного бюджета Ленинградской области за 2016 год и 9 месяцев 2017 года (на выборочной основе)»

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Мониторинг использования бюджетных средств, выделенных на проектирование, строительство и реконструкцию объектов адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств областного бюджета Ленинградской области за 2016 год и 9 месяцев 2017 года (на выборочной основе)».

Основание для проведения: пункт 27 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 26 декабря 2016 года  № 65.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия. В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на реализацию государственных программ Ленинградской области в части выполнения мероприятий адресной инвестиционной программы на 2016 и 2017 годы.

По обращению депутата Законодательного собрания Ленинградской области в рамках экспертно-аналитического мероприятия рассмотрен вопрос о причинах несоблюдения сроков строительства в 2015-2016 годах детских садов во Всеволожском районе Ленинградской области.

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия. На реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы (АИП) на 2016 год за счет средств областного бюджета было выделено 10 244,2 млн. руб. Фактическое финансирование составило 6 989,9 млн. руб. Уровень исполнения АИП в 2016 году составил 68,2%.

С 2013 года наблюдался устойчивый рост плановых бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности. На реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы в 2016 году средств областного бюджета выделено в 1,7 раза больше, чем в 2013 году.

Главными распорядителями средств областного бюджета в части мероприятий АИП в 2016 году являлись 8 отраслевых комитетов Правительства Ленинградской области, из которых доля комитета по строительству Ленинградской области составила 65,3%.

Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований приходился на реализацию мероприятий государственных программ Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» и «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» - 19,6% и 16,1% от общего объема, соответственно.

На реализацию мероприятий АИП на 2017 год за счет средств областного бюджета выделено 12 902,6 млн. руб. (в редакции закона от 17.07.2017 №50-оз). С учетом изменений, внесенных областных законом от 31.10.2017 №67-оз, объем плановых бюджетных назначений на указанные цели был сокращен на 1 109,5 млн. руб. и составил 11 793,4 млн. руб.

По состоянию на 01.10.2017 фактическое финансирование АИП составило 4 588,4 млн. руб. или 38,9% от скорректированного планового показателя (за аналогичный период предшествующего года - 32,4%).

Главными распорядителями средств областного бюджета в части мероприятий АИП в 2017 году являлись 9 отраслевых комитетов Правительства Ленинградской области, из которых доля комитета по строительству Ленинградской области составила 64,7%.

Как и в 2016 году, наибольший удельный вес плановых бюджетных назначений приходился на реализацию мероприятий государственных программ Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» – 24,0%, «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» – 16,6% и «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»  – 16,4%.

По итогам исполнения мероприятий АИП за 9 месяцев 2017 года, как и в 2016 году, не исполнены в полном объеме бюджетные назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

Исполнение по еще четырем государственным программам в части выполнения мероприятий АИП составило менее 20%: «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» – 17,4%; «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» – 17,8%; «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» – 19,8%.

Заключение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия от 26.12.2017 направлено в адрес Губернатора Ленинградской области и Законодательного собрания Ленинградской области.