Информация результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на выполнение ремонтно-реставрационных, проектных работ, технического и авторского надзора на объектах Ленинградского областного государственного учреждения культуры «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей заповедник» (с. Старая Ладога Волховского муниципального района Ленинградской области) в рамках реализации Долгосрочной целевой программы «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы»

В соответствии с Планом проведения контрольных и аналитических мероприятий на 2014 год, Контрольно-счетной палатой Ленинградской области проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджет, выделенных на выполнение ремонтно-реставрационных, проектных работ, технического и авторского надзора на объектах Ленинградского областного государственного учреждения культуры «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей заповедник» (с. Старая Ладога) в рамках реализации Долгосрочной целевой программы «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы» за 2013 год утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2010 №381.

Разработчиком ДЦП являлся Комитет по культуре Ленинградской области и ее цель – сохранение историко-культурного наследия на территории Ленинградской области.

Общая стоимость всех выполненных и оплаченных работ в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного на проведение реставрации крепости «Старая Ладога» в 2013 году – 79 178 тыс. руб.

При проведении контрольного мероприятия и инструментальном замере было выявлено следующее:

- все пятнадцать лежней (ошкуренное бревно) установлены с отступлением от утвержденного проекта, а именно 6,5 м. лежни состыкованы из двух частей – 6,0 м и 1,0 м. (в проекте – лежни целиковые).

Всего на новой стропильной системе прясла (стены) девяносто узлов соединений, из которых 98% были выполнены с отступлением от утвержденного проекта и не качественно.

Новый продороженный нижний и «красный» тес так же выполнен с отклонениями от проекта.

Подрядчик - ООО «Строительная культура», выполнил работы по возведению новой стропильной системы с отклонением от проекта без согласования с авторским надзором ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация» и заказчиком - комитетом по культуре Ленинградской области.

Несмотря на это акты выполненных работ работы были подписаны техническим и авторским надзором ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация» и приняты без замечаний и оплачены Заказчиком - комитетом по культуре Ленинградской области на общую сумму 9 156,4 тыс. руб.

06.10.2014  по результатам контрольного мероприятия в адрес председателя комитета по культуре Ленинградской области было направлено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба Ленинградской области, муниципальному образованию или возмещению причиненного ущерба, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

В соответствии с постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 24.09.2014 №1042 отчет по результатам контрольного мероприятия был направлен в Прокуратуру Ленинградской области.