- ИНФОРМАЦИЯ

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области о результатах мониторинга реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы».

В соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2012 год (п.35), утвержденного приказом от 30.12.2011 №39, в течение 2012 года Контрольно-счетной палатой Ленинградской области проводился мониторинг реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» (далее по тексту - «Программа»).

В целом, по итогам работы за год, уровень исполнения Программы составил 84,6% (6 947,8 млн. руб. при плане 8 211,3 млн. руб.); объем финансирования – 104,7% от объема фактически выполненных работ (7 277,4 млн. руб.), что связано, в основном, с перечислением средств межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в конце года.

В ходе проведения проверок и аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой Ленинградской области был выявлен ряд нарушений действующего законодательства, отсутствие внутренних регламентов, регулирующих производственные и организационные вопросы, которые отраслевыми и иными нормативно-правовыми актами не регламентированы, а также нарушение бюджетного законодательства. Кроме того, были установлены факты несоответствия объемов принятых работ фактическим.

Почти 60% (4,8 млрд. руб.) бюджетных средств Ленинградской области планировалось направить на ремонт региональных автомобильных дорог; на реконструкцию и капитальный ремонт дорог – чуть более полумиллиарда рублей.

Производство ремонтных работ не предполагало проведение ремонта систем водоотведения, ремонта мостов, автобусных остановок и прочих работ – ремонту подлежало, в основном, только дорожное покрытие и укрепление обочин. Как показала проверка в Киришском районе, такой подход не способствовал эффективному использованию бюджетных средств.

В тоже время, постоянное увеличение нагрузок и интенсивности движения на региональных дорогах требует в большей степени проведения капитального ремонта и реконструкции, чем просто восстановления дорожной одежды.

В 2012 году на ремонт региональных автомобильных дорог было израсходовано 4,2 млрд. руб.; отремонтировано и введено в эксплуатацию чуть более 530 км.

За три года (2010 – 2012) доля региональных автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия, не соответствующих нормативным требованиям, снизилась с 65,1% до 48,7%.

Техническая отраслевая нормативная база допускает осуществлять приемку работ по устройству слоев дорожной одежды при отклонениях от проектных толщин на 1 см (по каждому слою, кроме выравнивающего), как в большую сторону, так и в меньшую – на всей протяженности ремонтируемых участков.

Исходя из норм расхода материала (асфальтобетонной смеси) и его сметной стоимости в ценах 2012 года, при уменьшении двух слоев (нижнего и верхнего) дорожного покрытия на 1 см каждый, «экономия» подрядчика может составлять более 900 тыс. рублей с каждого ремонтируемого километра дороги (7 000 м²).

При проведении проверки в Приозерском районе Ленинградской области был установлен факт несоответствия сметных и фактических объемов работ по устройству слоев дорожной одежды при производстве ремонтных работ в 2012 году на участках автомобильных дорог «Комсомольское – Приозерск» и «Орехово – Сосново – Кривко – Петяярви». Без учета стоимости работ по устройству слоев дорожной одежды, необоснованное завышение стоимости принятых и оплаченных работ составило более 300 тыс. руб.

Как показала выборочная проверка, в составе исполнительной документации необходимые документы (паспорта-накладные), достоверно подтверждающие фактический расход асфальтобетона подрядчиками, отсутствовали. Аналогично, отсутствовали паспорта-накладные на использованный при укреплении обочин щебень.

В ходе проверки также было установлено, что учет объемов фактически отфрезерованной асфальтобетонной крошки на объектах не осуществлялся. При этом были установлены факты не приходования отфрезерованной асфальтобетонной крошки ДРСУ (или приходования ее не в полном объеме) и отсутствие ее учета на предприятии.

Корректировка стоимости работ, с учетом фактически отфрезерованной крошки не производилась – объемы работ по фрезерованию принимались в соответствии со сметной документацией по установленным нормам, без учета фактического состояния дорожного полотна.

Передвижная дорожная лаборатория в течение 2012 года участия в приемке ремонтных работ не принимала. Более того, на сегодняшний день остается открытым вопрос о возможности ее использования и в 2013 году.

Соответственно, не осуществлялся дорожной лабораторией в 2012 году и самостоятельный отбор образцов с участков ремонта (кернов). Образцы доставлялись в стационарную лабораторию для испытаний, в основном, подрядчиками – дорожно-ремонтными предприятиями и коммерческими организациями, выполнявшими работы.

В ходе проверки были установлены факты отсутствия представителя заказчика при отборе кернов подрядчиками – т.е. место отбора кернов определялось не заказчиком, а подрядчиком самостоятельно.

Одной из причин фактического бездействия в 2012 году передвижной дорожной лаборатории, как и существенное ослабление контроля при проведении приемки дорожных работ в целом, являлась ликвидация ГУ «Ленавтодор» как государственного заказчика мероприятий Программы и его структур контроля.

В ходе приемки работ по ремонту не определялась шероховатость дорожного покрытия после ремонта, не определялся коэффициент сцепления.

Средства областного бюджета в сумме 1 335,2 млн. руб. были выделены на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Ленинградской области.

В 2012 году в рамках Программы было выполнено работ на дорогах местного значения с привлечением средств субсидий на общую сумму 1 065 млн. руб. (75% от планируемого показателя в рамках соглашений), в том числе за счет средств областного бюджета – в сумме 966,6 млн. руб. (91%) и местных бюджетов – 98,5 млн. руб. (9%).

Перечислено из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований 1 298,6 млн. руб. (100% от плана по соглашениям). По состоянию на 01.01.2013 остаток неиспользованных средств субсидий составлял 332 млн. руб. Образование остатков средств субсидий в бюджетах муниципальных образований связано с перечислением средств областного бюджета в полном объеме, в соответствии с условиями соглашений, в конце года, без учета фактически выполненных и принятых объемов работ.

В 2012 году участвовало в Программе (были заключены соответствующие соглашения) 7 муниципальных районов и Сосновоборский городской округ; фактически работы были выполнены (полностью или частично) в 3 муниципальных районах и городском округе. В Программе также участвовало 160 городских и сельских поселений, из которых работы выполнялись в 153 поселениях.

От участия в Программе отказалось около 50 муниципальных образований. Основные причины отказа: отсутствие средств для софинансирования работ; отсутствие государственной регистрации права собственности на объекты ремонта.

В соответствии с отчетными данными Комитета, с привлечением средств областного бюджета в 2012 году после проведения капитального ремонта и ремонта было введено в эксплуатацию 113,73 км муниципальных автомобильных дорог; произведен ремонт 660 дворовых территорий многоквартирных домов на площади более 500 тыс. м². После реконструкции введено 2 км автодороги «Подъезд к пос. 69 км от автодороги «Санкт-Петербург – Сортавала».

В ходе проведения выборочной проверки использования бюджетных средств, выделенных на ремонт муниципальных дорог и дворовых территорий в Приозерском городском поселении Ленинградской области, были установлены факты несоответствия между фактическими и сметными (частично принятыми и оплаченными) объемами работ. В результате проверки были предотвращены необоснованные выплаты подрядчику в сумме 2,2 млн. руб.; подрядчиком возвращено в бюджет 77,3 тыс. руб.

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре 2012 года ГКУ «Ленавтодор» за счет средств областного бюджета была произведена оплата части стоимости выполненных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Волхов-Бабино-Иссад» в сумме 20,044 млн. руб. Работы выполнялись в рамках государственного контракта; подрядчик – ООО «Тракт-Строй».

В 2011 году Контрольно-счетной палатой Ленинградской области проводилась проверка использования средств областного бюджета, выделенных на капитальный ремонт автомобильной дороги «г. Волхов – Бабино – дер. Иссад».

По результатам обследования, было установлено, что работы были выполнены подрядчиком с низким качеством, толщина верхнего слоя не соответствовала проекту, на всем протяжении дороги имелись многочисленные повреждения, в местах выбоин наблюдались обрывки геотекситильной армирующей сетки, некачественно выполнены обочины и прочие работы.

ГУ «Ленавтодор» работы приняты не были, но подрядчику не был направлен мотивированный отказ в приемке предъявленных им выполненных работ.

Не была также проведена независимая экспертиза, назначенная Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24.10.2011.

Стоимость экспертизы составляла 150 тыс. руб. Однако указанные средства ни ГКУ «Ленавтодор», ни Комитетом своевременно изысканы не были.

В результате независимая экспертиза проведена не была, а суд принял решение в пользу подрядчика, что обошлось областному бюджету в сумму более 20 млн. руб.

Более того, 13 февраля 2013 года было вынесено еще одно решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО «Тракт-Строй» о взыскании с ГКУ «Ленавтодор» в пользу истца еще 5,67 млн. руб. неустойки – пени за просрочку оплаты «выполненных» работ по капитальному ремонту а/д «Волхов-Бабино-Иссад».

Стоимость экспертизы, выводы которой могли бы существенно повлиять на окончательные решения суда, как указано выше, составляла 150 тыс. руб.

В ходе проведения мониторинга Программы также было установлено, что 23.07.2012 ГКУ «Ленавтодор» (заказчиком) был заключен государственный контракт с индивидуальным предпринимателем Делюкиным В.А. на осуществление строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Паша – Свирица – Загубье» на участке км 9+200 – км 19+962 (подрядная организация ООО «Дорожник-92»). Цена контракта – 0,0 руб.

В результате проведения конкурсных процедур в электронной форме стартовая (максимальная цена контракта, которая составляла 3,28 млн. руб.) участниками аукциона была снижена до нуля и пошла на повышение.

Победитель аукциона – ИП Делюкин В.А., за право заключить государственный контракт на проведение строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту более 10 км дороги и стоимостью около 300 млн. руб. предложил уплатить (и впоследствии уплатил) в областной бюджет 55,5 тыс. руб.

Одним из источников формирования дорожного фонда Ленинградской области являются поступления части акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей. Отчисления в бюджет Ленинградской области производится по нормативу, исчисляемому, в том числе, исходя из количества автомобильных дорог в регионе. Доля этих поступлений в дорожном фонде Ленинградской области составляет около 50% – в 2012 году сумма фактических поступлений составила 3,97 млрд. руб. при размере дорожного фонда 8,24 млрд. руб.

На 2012 год для Ленинградской области был установлен норматив в размере 1,4345. Указанный норматив рассчитывался исходя из протяженности автомобильных дорог - 14 996,6 км.

Для расчета норматива отчислений от акцизов в 2013 году общая протяженность автомобильных дорог была принята в размере 15 076,9 км.

В тоже время, по состоянию на 01.01.2013 на балансе Комитета числились автомобильные дороги общей протяженностью почти 10 тыс. км; еще порядка 11 тыс. км – это муниципальные дороги. Даже без учета 1,4 тыс. км федеральных трасс, общая протяженность региональной и муниципальной автодорожной сети составляет на сегодняшний день порядка 21 тыс. км.

В 2012 году формирование дорожного фонда Ленинградской области было произведено с нарушением статьи 74 БК РФ – не было соблюдено требование размера плановых назначений, предусмотренных на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального значения и предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – не менее пяти процентов общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда.

На эти цели должно было быть направлено 412,1 млн. руб. фактически было предусмотрено 287,9 млн. руб.

По результатам проведенного в течение 2012 года мониторинга, Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, подготовлены предложения, которые были направлены в Правительство Ленинградской области и Законодательное собрание Ленинградской области.